|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 | | |  | |  |  | |
| 龙里工业园区高质量发展目标任务分解表 | | | | | | | |
|
| 年度 任务 | | 2018年情况 | | 2019年任务 | | | 2020年目标 |
| 总体目标 | 总量目标 （亿元） | 241.63 | | 290亿元（规模工业总产值270） | | | 310（规模工业总产值290） |
| 效益目标 | —— | | 规模工业企业千企改造率达80%，龙头企业总产值占主导产业产值比重70%，工业固体废物综合利用率70%以上。 | | | 规模工业企业千企改造率达100%，龙头企业总产值占主导产业产值比重75%，工业固体废物综合利用率75%以上。 |
| 主要任务 | 规划面积 （公顷） | 997 | | 2289 | | | 2289 |
| 建成面积 （公顷） | 579 | | 650 | | | 800 |
| 完成规划 修 编 | 启动《贵州龙里工业园区产业发展规划》 | | 完成修编 | | | —— |
| 加快推进 改 革 | 印发改革推进计划 | | 从重要岗位、重要人员、重要部位探索市场化运作 | | | 运营模式不断健全 |
| 明晰产业定位和集群 | 特色轻工、大健康医药、建材、装备制造等产业发展阶段 | | 向特色轻工、大健康医药产业及配套产业 | | | 惠水-龙里-长顺园区形成100亿级大健康食品产业集群（龙里园区85亿元） |
| 新增规模企业数（户） | 16 | | 10 | | | 10 |
| 新增入园项目（个） | 32 | | 20 | | | 20 |
| 引进500强企业（户） | 4 | | 1 | | | 1 |
| 推动智慧 发展 | 信息基础设施较完善 | | 启动园区管理、服务能力智能化建设 | | | 在政务服务、园区服务、产业服务实现智慧化管理。 |
| 创建绿色 园区 | —— | | 推动企业实施清洁生产 | | | 启动绿色园区申报工作 |
| 加强生产性服务配套 | 已有服务中心2个，融资服务平台（金融服务）1个，担保公司1家。 | | 新增咨询服务公司1家，力争新增孵化平台、研发平台、技能培训基地各1个 | | | 新增咨询服务公司1家，力争新增孵化平台、研发平台、技能培训基地各1个 |
| 加强生活性服务配套 | 教育、医疗、交通、公寓及商业等基本满足园区需求。 | | 新增文化休闲配套服务1个以上、公交、新增职工公寓满足园区发展 | | | 新增文化休闲配套服务1个以上、公交、新增职工公寓满足园区发展 |